- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 16.10.2020 | с. Яковлевка | № | 469-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении дорожной карты

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом   от  21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением  о концессионных соглашениях в отношении недвижимого имущества Яковлевского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Яковлевского муниципального района от 07.10.2019 № 416-НПА,  Планом мероприятий по приведению объектов водопроводно-канализационного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями действующего законодательства, утвержденным постановлением Администрации  Яковлевского муниципального района   от 14.08.2019 № 329, руководствуясь Уставом Яковлевского муниципального района, Администрация Яковлевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый график (дорожная карта) формирования и утверждения перечней объектов, используемых для организации водоснабжения и водоотведения, являющихся муниципальной собственностью  Яковлевского муниципального района,  в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

2.  Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального района (Сомова О.В) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Яковлевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района  А.А. Коренчука.

# Глава района - глава  Администрации

# Яковлевского  муниципального района                                         Н.В.Вязовик

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации Яковлевского

муниципального района

от 16.10.2020 №  469-па

| График (дорожная карта) формирования и утверждения перечней объектов, используемых для организации водоснабжения и водоотведения, являющихся муниципальной собственностью Яковлевского муниципального района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахожде ние объекта | Реестровый номер |  | Наименование мероприятия | Исполнитель и сроки исполнения мероприятия |  | Срок подготовки и утверждения перечня |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Самотечная канализация с септиком, год ввода в эксплуатацию 1971, протяженность 408,6 м. | с. Минеральное, ул. Вокзальная | 25/100273 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 25.12.2020 |  | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2021 |
| 2 | Сооружение - скважина с. Минеральное, год ввода в эксплуатацию 1998, глубина 80 м. 25:25:000000:242 | с. Минеральное, ул. Вокзальная, 3 | 25/100274 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельный участок в соответствии с имеющимся проектом ЗСО | Отдел по имущественным отношениям 25.12.2020 |  | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2021 |
| 3 | Хлораторная, год ввода в эксплуатацию 1972, площадь 20,74 кв. м. | с. Минеральное | 25/100276 |  | Изучение вопроса о целесообразности дальнейшего использования. Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 25.12.2020 |  | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2021 |
| 4 | Напорно-разводящая сеть, год ввода в эксплуатацию 1977, протяженность 948 м. | с. Минеральное | 25/100277 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 25.12.2020 |  | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2021 |
| 5 | Напорный резервуар, год ввода в эксплуатацию 1971, объем 50 куб. м. | с. Минеральное | 25/100278 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 25.12.2020 |  | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2021 |
| 6 | Напорный резервуар, год ввода в эксплуатацию 1971, объем 50 куб. м. | с. Минеральное | 25/100279 |  | Изучение вопроса о целесообразности дальнейшего использования объекта. Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 25.12.2020 |  | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2021 |
| 7 | Водопроводная сеть (скважина), год ввода в эксплуатацию 1967, площадь 64 кв. м. 25:25:140001:626 | с. Покровка, ул. Кооперативная, 19-с | 25/100275 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельный участок в соответствии с имеющимся проектом ЗСО | Отдел по имущественным отношениям 25.12.2020 |  | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2021 |
| 8 | По всем объектам |  |  |  | Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения Покровского сельского поселения на период с 2020-2030 годы | Отдел жизнеобеспечения. 25.12.2020 |  |  |
| 9 | По всем объектам |  |  |  | Подготовка отчета о техническом обследовании имущества | Отдел жизнеобеспечения.25.12.2020 |  |  |
| 10 | По всем объектам |  |  |  | Подготовка сведений, предусмотренных пунктами 1, 4 - 8, 10 - 14 части 1 статьи 46 Закона «О концессионных соглашениях» | Отдел жизнеобеспечения. 25.12.2020 |  |  |
| Варфоломеевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта |  | Реестровый номер | Наименование мероприятия | Исполнитель и сроки исполнения мероприятия | Срок подготовки и утверждения перечня |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Водопроводная сеть. Дата ввода 2000 год. Протяженность 1230,0 п. м. 25:25:170002:1491 | ж/д. ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая |  | 25/100292 | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельный участок после передачи его из земель Варфоломеевского сельского поселения | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2021 | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 2 | Водопроводная сеть Дата ввода 1986 год. Протяженность 516,0п. м | ж/д. ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая |  | 25/101152 | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок после передачи его из земель Варфоломеевского сельского поселения | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2021 | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 3 | Водозаборная скважина 18811, протяженность 140 м. Находится в кирпичном павильоне. 25:25:170002:1511 | ж/д. ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, 50 |  | 25/100295 | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельный участок, в соответствии с проектом ЗСО после передачи его из земель Варфоломеевского сельского поселения | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2021 | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 4 | Водозаборная скважина 18763, год ввода в эксплуатацию 1982, глубина 144 м. Находится в металлическом павильоне. 25:25:170002:1513 | ж/д. ст. Варфоломеевка, ул. Школьная, 17 |  | 25/100297 | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2021 | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 5 | Канализационные сети, протяженность 2200 м. | ж/д. ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, 50 |  | 25/100301 | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок после передачи его из земель Варфоломеевского сельского поселения | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2021 | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 6 | Насосная станция КНС Кирпичный павильон. | ж/д. ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, 50 |  | 25/100302 | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок после передачи его из земель Варфоломеевского сельского поселения | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2021 | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 7 | Водопровод стальной, год ввода в эксплуатацию 2001, протяженность 548 м. | с. Варфоломеевка, пер. Набережный |  | 25/100291 | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2021 | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 8 | Коллектор (канализационные сети), протяженность 800 м. | с. Варфоломеевка |  | 25/100294 | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2021 | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 9 | Водозаборная скважина, год ввода в эксплуатацию 1970 25:25:180001:1517 | с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 21 |  | 25/100300 | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2021 | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 10 | Станция биологической очистки | ж/д. ст. Варфоломеевка, ул. Полевая |  | 25/100304 | Изучение вопроса о целесообразности дальнейшего использования объекта. Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2021 | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 11 | Водонапорная башня, кадастровый номер 25:25:170002:1510 | ж/д. ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, 51-а |  | 25/100298 | Изучение вопроса о целесообразности дальнейшего использования объекта. Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок |  | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 12 | Водонапорная башня, год ввода в эксплуатацию 1970, кадастровый номер 25:25:180001:1487 | с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 21 |  | 25/100300 | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельный участок |  | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 13 | Водозаборная скважина 3988, 130 п. м | ж.-д. ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, 50 |  | 25/100296 | Изучение вопроса о целесообразности дальнейшего использования объекта. Проведение в случае необходимости кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок в соответствии с проектом ЗСО после передачи его из земель Варфоломеевского сельского поселения | Отдел жизнеобеспечения25.12.2020 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2021 | Отдел по имущественным отношениям 25.01.2022 |  |
| 14 | По всем объектам |  |  |  | Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения Варфоломеевского сельского поселения на период с 2020-2030 годы | Отдел жизнеобеспечения30.06.2021 |  |  |
| 15 | По всем водозаборным скважинам |  |  |  | Изготовление проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения | Отдел жизнеобеспечения30.06.2021 |  |  |
| 16 | По всем объектам |  |  |  | Подготовка отчета о техническом обследовании имущества | Отдел жизнеобеспечения30.11.2021 |  |  |
| 17 | По всем объектам |  |  |  | Подготовка сведений, предусмотренных пунктами 1, 4 - 8, 10 - 14 части 1 статьи 46 Закона «О концессионных соглашениях» | Отдел жизнеобеспечения 30.11.2021 |  |  |
| Яковлевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Реестровый номер |  | Наименование мероприятия | Исполнитель и сроки исполнения мероприятия | Срок подготовки и утверждения перечня |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Водопровод, год ввода в эксплуатацию 1984, протяженность 2640 м. | с. Яковлевка | 25/100232 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 2 | Водопровод, год ввода в эксплуатацию 2008, протяженность 57 м. | с. Яковлевка, ул. Советская, ул. Липецкая, ул. Киевская | 25/100262 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 3 | Водопровод, год ввода в эксплуатацию 1992, протяженность 16700 м. | с. Яковлевка | 25/100233 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 4 | Водопровод, год ввода в эксплуатацию 2014, протяженность 137 м. | с. Яковлевка, ул. Фадеева | 25/100263 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 5 | Бак-накопитель 50 куб. м., год ввода в эксплуатацию 2008 | с. Яковлевка, ул. Киевская, 32 | 25/100265 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 6 | Бак-накопитель 50 куб.м., год ввода в эксплуатацию 2008 | с. Яковлевка, ул. Киевская, 32 | 25/100266 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 7 | Сооружение накопительная емкость, год ввода в эксплуатацию 1973, объем 11 куб. м. | с. Яковлевка, ул. Лесная,1-а | 25/100242 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 8 | Канализационные сети, год ввода в эксплуатацию 1989 | с. Яковлевка | 25/100237 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 9 | Канализационный коллектор, год ввода в эксплуатацию 2013 | с. Яковлевка, ул. Советская | 25/100238 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 10 | Канализационный коллектор, год ввода в эксплуатацию 2000 | с. Яковлевка, ул. Ленинская | 25/100239 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 11 | Канализационный коллектор, год ввода в эксплуатацию 1989 | с. Яковлевка, ул.50 лет ВЛКСМ | 25/100240 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 12 | Канализационный коллектор, год ввода в эксплуатацию 1989 | с. Яковлевка, ул. Фадеева, 9-а | 25/100241 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 13 | Очистные сооружения, год ввода в эксплуатацию 1989 | с. Яковлевка, ул. Карпатовская, д. 1-а | 25/100234 |  | Завершение реконструкции объекта. Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | Отдел жизнеобеспечения 30.12.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 14 | Земельный участок, площадь 10331 кв. м, кадастровый номер 25:25:120001:4866 | с. Яковлевка, ул. Карпатовская, д.1а | 25/100235 |  | Проведение мероприятий по исключению земельного участка из реестра муниципального имущества | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2020 |  |  |
| 15 | Земельный участок, площадь 14292 кв. м, кадастровый номер 25:25:120001:5724 | с. Яковлевка, ул. Карпатовская, д.1а | - |  | Проведение мероприятий по включению земельного участка в реестр муниципального имущества | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2020 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 16 | Мини-очистные сооружения, год ввода в эксплуатацию 1996 | с. Яковлевка, ул. Центральная, 22 б | 25/100236 |  | Завершение реконструкции объекта. Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 17 | Земельный участок под мини-очистными сооружениями площадью 2000 кв. м, кадастровый номер 25:25:120001:5728 | с. Яковлевка, ул. Центральная, 22 б | - |  | Регистрация права собственности на земельный участок после регистрации права собственности на объект мини-очистные сооружения | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 18 | Сооружение - водонапорная башня №11017, год ввода в эксплуатацию 1993, высота 17 м. 25:25:000000:333 | с. Яковлевка, ул. Центральная, 2-в | 25/100243 |  | Завершение работ по капитальному ремонту объекта. Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 19 | Сооружение - водонапорная башня ПМК-63 (скважина N 18-442), 73 м, год ввода в эксплуатацию 1973, кадастровый номер 25:25:120001:3744 | с. Яковлевка, ул. Центральная, 2-б | 25/100244 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 20 | Земельный участок, кадастровый номер 25:25:120 001:2544 (под сооружением водонапорной башни ПМК-63, скважиной N 18-442), площадь 1461 кв. м, | Местополо- жение: с. Яковлевка, ул. Центральная, 2-б | 25/100244 |  | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 21 | Сооружение - скважина N 676, 40 м. год ввода в эксплуатацию 1990, кадастровый номер 25:25:000000:177 | с. Яковлевка, ул. Совхозная, 19 | 25/100246 |  | Проведение в случае необходимости кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 22 | Земельный участок, кадастровый номер 25:25:120 001:2545 (под сооружением скважиной N 676), площадь 375 кв. м | Местоположе- ние: с. Яковлевка, ул. Совхозная, 19 | 25/100247 |  | Проведение в случае необходимости кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 23 | Сооружение - скважина N 110010, 80 м, год ввода в эксплуатацию 1979, кадастровый номер 25:25:000000:46 | с. Яковлевка, ул. Кедровая, 1-а | 25/100248 |  | Проведение в случае необходимости кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 24 | Земельный участок, кадастровый номер 25:25:120 001:2546 (под сооружением скважиной N 110010), площадь 877 кв. м | Местоположе- ние: с. Яковлевка, ул. Кедровая, 1-а | 25/100249 |  | Проведение в случае необходимости кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 25 | Водопроводная колонка, год ввода в эксплуатацию 2014 | с. Яковлевка, ул. Фадеева | 25/100264 |  | Решение вопроса о необходимости проведения кадастровых работ, постановки на кадастровый учет и регистрации прав собственности на самостоятельный объект | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 26 | Модуль управления глубинным насосом сооружения скважины №110010, год ввода в эксплуатацию 2014 | с. Яковлевка, ул. Кедровая, 1-а | 25/201166 |  | Решить вопрос о внесении изменений в реестр муниципального имущества | Отдел по имущественным отношениям 30.11.2020 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 27 | Скважина N 496 А, год ввода в эксплуатацию 1973 | с. Яковлевка, ул. Кирпичная | 25/100250 |  | Изучение вопроса о целесообразности дальнейшего использования объекта. Проведение в случае необходимости кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 28 | Сооружение - скважина N 1425, 120,0 м, год ввода в эксплуатацию 1990 | с. Яковлевка, ул. Советская, 161- а | 25/100251 |  | Изучение вопроса о целесообразности дальнейшего использования объекта. Проведение в случае необходимости кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 29 | Сооружение - скважина N 434-а, 120 м | с. Яковлевка, ул. Советская, 82-а | 25/100252 |  | Изучение вопроса о целесообразности дальнейшего использования объекта. Проведение в случае необходимости кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 30 | Земельный участок, кадастровый N 25:25:120 001:2542 (под сооружением скважиной N 434-а), площадь 41 кв. м | Местоположе-ние: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - сооружение скважина N 434-а. Почтовый адрес ориентира: с. Яковлевка, ул. Советская, 82-а | 25/100253 |  | Изучение вопроса о целесообразности дальнейшего использования объекта. Проведение в случае необходимости кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект и земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 Отдел по имущественным отношениям 30.11.2022 | Отдел по имущественным отношениям декабрь 2022 |  |
| 31 | По всем объектам |  |  |  | Изготовление схемы водоснабжения Яковлевского сельского поселения на период с 2020-2030 годы | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 |  |  |
| 32 | По всем водозаборным скважинам |  |  |  | Изготовление проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения | Отдел жизнеобеспечения 30.06.2021 |  |  |
| 33 | По всем объектам |  |  |  | Подготовка отчета о техническом обследовании имущества | Отдел жизнеобеспечения 30.11.2022 |  |  |
| 34 | По всем объектам |  |  |  | Подготовка сведений, предусмотренных пунктами 1, 4 - 8, 10 - 14 части 1 статьи 46 Закона «О концессионных соглашениях» | Отдел жизнеобеспечения 30.11.2022 |  |  |