| ПЛАН создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Яковлевском муниципальном районе на период до 2030 года по состоянию на 01.01.2020 г. |  |
| --- | --- |

| № п/п | Инициатор создания объекта | Наименование объекта, краткая информация | Место расположения объекта | Объем инвестиций в проект/планируемая сумма инвестиций в проект | Срок реализации | Источник финансирования | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на ТОР «Михайловский » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО «ТиЭйч Рус Приморский», генеральный директор Ню Тхань Хоан | Строительство животноводческого комплекса на 6000 голов дойного стада | Яблоновское сельское поселение Яковлевский район | 10 000,0 млн. руб. | 2019 – 2024 | внебюджетные источники финансирования | Выбор площадки под строительство молочно-товарной фериы |
| 1.2. | Краевое государственное автономное учреждение «Краевая спортивная школа» КГАУ «КСШ» | Создание спортивно-туристического кластера | Новосысоевское сельское поселение Яковлевский муниципальный район | 1 500,0 млн. руб. | 2020 – 2025 | Бюджеты разных уровней, привлечение частных инвестиций | На сегодняшний день проведен комплекс исследования и разработка технического задания на проектирование объекта спортивно-туристический кластер |
| 1.3. | Администрация Яковлевского муниципального района | Организация центра дополнительного образования в с.Яковлевка в рамках МЧП | с.Яковлевка, ул. Молодежная, д.17 | 10 млн. рублей | 2021-2022 | Частные инвестиции | Инвестиционная площадка размещена на инвестиционном портале Приморского края |

_____________